平职学院教科研计划项目立项申请书

- （科 研 类）

项目名称：  物联网技术在煤矿生产信息化中的应用研究

申请单位（签章）：  软件学院

协作单位：中平能化集团八矿总办室

项目类别：   计算机

填报时间： 2011  年 03 月 29 日

平职学院教科研处制

填 报 说 明

1、项目类别为：采煤、矿建（含土建、基建等）、安全、机电、计算机、化工（含尼龙化工、煤化工、盐化工等）、综合（含节能减排等）等，从中选择一个。

2、所报的项目应是围绕新产品开发研究；围绕中平能化集团公司的生产安全、机电设备的技术难题进行技术攻关；围绕我院实验实训教学设备、设施改进与优化配置进行技术攻关。项目名称应能准确表达研究内容。

3、“项目申请书”的内容必须真实、所附材料齐全，要求项目研究、开发目标明确，内容重点突出，技术路线清晰，主要技术经济指标科学、合理，阶段目标和年度进展计划明确，经费预算合理。

- 4、“项目申请书”中引用的名称、数据等内容均应标明出处，外文缩写应注明全称

5、“项目申请书”中未列但需说明的内容可加附页，相关技术文献、证明文件等材料应作为附件一同上报，规格统一使用A4纸，打印文字采用4号宋体字。

6、“项目申请书”经单位签署意见并盖章后一式一份报送教科研处。

7、科技项目经费说明：

设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。

材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计算的水、电、气、燃料消耗费用等。

差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。

会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。

国际合作与交流费：是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。

出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

劳务费：是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与科技项目、项目管理相关的工作人员。

管理费：是指在项目研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。

项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。

| 项目概况 | 项目名称 | 物联网技术在煤矿生产信息化中的应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预期主要 成果形式 | 2,7 |  | 1、论文论著 2、研究报告 3、新产品或农业新品种 4、新设备 5、新材料 6、新工艺或方法 7、软件 9、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 经费合计（万元） |  |  | 申请资助 |  |  | 自筹 |  | 其他 |
|  | 1 |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  |
| 主要参加人员 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |  | 学历 | 职称 （职务） |  | 工作单位 |  |
|  | 吴延昌 | 男 | 1981.10 |  | 研究生 | 讲 师 |  | 软件学院 |  |
|  | 宋勇慧 | 男 | 1982.04 |  | 本 科 | 工程师 |  | 中平能化集团八矿总办室 |  |
|  | 何 焱 | 男 | 1972.05 |  | 本 科 | 工程师/讲师 |  | 科研处 |  |
|  | 王鸿铭 | 男 | 1979.1 |  | 研究生 | 讲师/工程师 |  | 招生处 |  |
|  | 王现君 | 男 | 1978.05 |  | 研究生 | 讲 师 |  | 软件学院 |  |
| 项目主要研究、开发内容（不超过200个汉字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要研究物联网技术在煤矿企业的建设与发展中的应用。研究在生产领域、安全管理领域，通过充分应用物联网技术，智慧的感知、分析、协同以应对企业在安全生产与经营活动中的需求，创造一个安全高效的矿山。项目根据煤炭企业生产管理需求与现状，将系统业务分为人员定位与管理、设备定位与管理、车辆/机车的定位与管理、危险品流向与运输监控四个子系统，最终通过现有的3G网络和手机终端实现系统功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请项目的依据和意义（说明国家产业技术政策，国内外相关领域技术发展水平和趋势）

我国煤矿95%以上是井工开采，煤炭赋存条件差、开采深度深、瓦斯、煤尘、水灾、火灾、冲击地压、地热等困扰着煤炭工业的健康发展，煤炭行业即是国家能源的主要支柱，也一直是我国工矿企业中的高危行业。 （1）煤矿井下空间狭窄、巷道复杂、环境恶劣，却集中了供电、运输、通风、排水、采掘、支护等大量的大型机电设备。 （2）煤炭开采面临的是移动的生产环境，大量的设备需要跟随采掘的进度搬迁，煤炭企业的设备管理与运维水平普遍较低，导致效率低下，设备、材料损耗浪费现象严重，设备的定位与管理在煤矿企业目前是个空白。 （3）煤矿在生产中使用大量的机车，我国煤矿机车定位主要以有线通信方式为主，对于有轨机车，目前采用最多的是定位继电器＋有线通信的方式的实现，由于技术、成本与现场安装环境的限制，定位继电器无法高密度大量安装，所以只能在道岔、车站等少数关键位置实现定位，机车运行途中的精确定位无法实现；对于矿区井上、井下的汽车，目前还没有成熟可靠的定位与管理系统。 （4）在炸药的管理与使用方面，煤矿企业在日常的持续生产中需要大量使用炸药，许多恶性矿难的发生都与炸药的使用与管理的不当有关。而现有的炸药管理工作在煤炭企业内部还处于比较初级的登记领用状态，矿区内炸药运载车辆、火工人员下井放炮等均没有相应的管理技术手段。 （5）减员增效是煤炭企业提升安全生产管理水平的一个重要目标与手段，在移动的生产环境中，在人员少、距离长的井下巷道环境中在这种环境下实现减员增效，对煤矿井下通信系统的保障提出了更高的要求。 （6）煤矿安全规程里大量的规程都涉及人、设备、运输工具与作业流程的协同操作，而对于规程的执行目前主要靠制度与人的自觉性，缺乏有效的监控技术手段。 （7）煤矿井下发生事故后，地面与井下人员的信息沟通不及时，地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况，一旦煤矿事故发生，抢险救灾、安全救护的效率低，搜救效果差。因此井下人数不详、被困人员位置不清、通信不畅是灾后应急救援急需解决的问题。 近年来，随着国家对煤矿安全生产措施的抓紧与落实，许多矿井安装了井下人员定位系统、设备点检系统、无线通信系统等，但普遍存在的问题：一是各系统功能单一、系统间相互隔离，在生产与安全管理上无法实现效能的最大化，系统间的协同作用难以发挥，与企业实际的生产与安全管理的融合度差，系统沦为“孤岛”乃至成为摆设或“参观工程”；二是系统还不够完善或存在空白，如机车定位系统、设备定位系统、矿区内的炸药运输与管理系统等；三是目前的这些系统还不具备冗灾与应急通信功能。 物联网是将各种信息传感设备，如二维码、射频识别（RFID）、全球定位系统（GPS）等装置与网络结合起来，从而给物体赋予智能，实现人与物、物与物的相互间的沟通和对话，实现智能的管理。物联网技术与理念的推广对提升我国煤炭企业的物流与安全生产管理水平具有重要的意义。煤炭行业的特殊性，使其不但具备“物联网”的实施条件与需求，还具备人员定位的条件，煤矿井下人员定位系统已成为行业强制标准正在逐步实施，将物的定位与人的定位相结合，辅助以通信系统，与生产系统相协同，应用于煤矿企业的安全生产管理，是物联网技术在煤炭企业安全生产工作中创新应用的核心。 云计算、物联网和智慧地球等颇具前瞻性的概念，在某种程度上打破了我们原来对系统、技术及应用的固有看法。在我国这样一个产煤大国，安全与生产的矛盾一直困扰着行业的健康发展，“智慧矿山”理念的提出，将智能生产、智能安全、智能物流相协同，将人、设备与环境相融合，将上下级主管单位相融合，将矿山与城市相融合，以求创造一个安全、高效、智慧的矿山。本项目的研究与实施，将为集团公司的信息化建设提供重要的研究依据，项目的研究成果也将为今后的“数字化矿山”建设提供必要的参考信息。

项目研究开发内容及目标（实施方案、技术关键、技术路线和技术经济指标等）

根据煤炭企业生产管理需求与现状，将系统业务分为人员定位与管理、设备定位与管理、车辆/机车的定位与管理、危险品流向与运输监控与管理四个子系统，以物流与安全生产综合管理系统平台为核心，以无线/有线一体化调度通信系统、视频监控系统、应急通信系统为辅助通信系统，与安全监测监控系统、综合自动化等系统相结合。 1、实施方案： （1）组建项目研究团队，制订项目实施计划； （2）查阅、分析、研究目前国内外物联网技术在煤矿生产建设中的应用情况的相关文献； （3）提出系统框架，根据技术方案对四个子系统进行详细的设计 （4）实现危险品流向与运输监控子系统的前台设计与制作、数据库设计与制作、移动终端的开发与应用 （5）项目组整理提交相关研究成果。 2、系统架构 3、技术方案 （1）人员、设备定位与管理系统 人员定位系统由主要标识卡、读卡器、网络传输系统、上位机与系统软件组成，标识卡由个人佩带，目前国内的煤炭企业大都已经安装了人员定位系统，可以接入到物流信息化系统管理平台，设备定位与管理系统与人员定位与系统相同，共用读卡器、网络传输系统、上位机与系统数据库软件，以标识卡的不同分组来区分人与设备，标识卡悬挂或粘贴在设备上。 （2）机车定位与管理系统 目前我国煤矿井下机车定位主要以有线通信方式为主，对于有轨机车，目前采用最多的是定位继电器＋有线通信的方式的实现，由于技术、成本与现场安装环境的限制，定位继电器无法高密度大量安装，所以只能在道岔、车站等少数关键位置实现定位，机车运行途中的精确定位无法实现；近年来有些使用WiFi 或Zigbee 技术进行定位的尝试，但由于这些定位技术的核心为基于对无线信号场强相对强弱的分析来实现定位，由于煤矿井下的特殊性，定位环境为链型的封闭巷道环境，难以象地面一样通过对多基准点的无线信号场强的测量与计算获得精确的定位，被定位物体在一个地点只能探测到1～2 个基准点，现场环境中的遮挡、环境中的移动物体与电磁干扰导致定位精度很差，对移动机车的定位精度非常低。 （3）炸药流向与运输监控管理系统 炸药流向管理系统采用二维码识别与管理技术，二维码由于成本低廉，同样适用于企业对低值设备或材料的日常管理。炸药流向管理以煤矿企业从公安部门取得炸药为起始点，由煤矿企业为领到的炸药加贴二维码标签并进行相应后续领用、运输、下井等流程的管理至炸药按规程使用完毕。炸药的流向管理与人员定位系统可以协同工作，管理炸药的出入库、领用；领用人员的身份鉴别；使用炸药的火工人员的运行轨迹；放炮时间点危险区域内人员、车辆隔离等工作，实现安全生产管理的功能。矿区内炸药运输车辆管理系统采用具备GPS 定位、Wi-Fi 传输功能的车载DVR系统实现，可以实时监控与记录炸药运输车辆的位置、工况、运输物品及驾驶人员的视频，也即通常意义上的“黑匣子”。 （4）物流信息化系统平台 物流信息化系统平台通过对物流、人流、车流、危险品过程数据的集成、加工处理，在安全生产管理和实时过程控制之间架起一座桥梁，达到两者之间的信息交换和紧密集成。在关系数据库系统基础上，实现各应用系统的集成、管理和信息共享、交互。通过该平台可以将企业分散的物流、人流、危险品等各子系统实现有机的整合，增加监测监控、告警、存储、分发、业务流程管理、协同作业管理、统计报表、数据分析等附加功能，实现多级、分层、实时以及任意位置的监控与管理。 4、技术经济指标 通过项目实施，将构建基于物联网技术的有线/无线信息化系统，包含人员、设备定位与管理系统、机车定位与管理系统、炸药流向与运输监控管理系统、物流信息化系统平台。 项目的研究成果计划在中平能化集团八矿试点推行。 通过项目的研究与实施，将大幅提供试点单位的生产效率和安全系数，对于集团公司的安全生产作出积极贡献。

实施本项目已具备的条件（说明已具备的试验手段、技术力量、管理水平、前期科研基础、中试后接产单位及专利获得等情况）

本项目的研究团队具有丰富的项目实践经验，技术实力雄厚、年龄、专业布局合理，既有学院擅长理论研究的专业人员，又有应用企业的工程师、管理人员参与，具有开展项目研究和实践的科研团队条件。 项目主持人具有在物联网技术、普适计算和嵌入式计算领域的研究基础，并在校内主持过“手机版校园漫游系统”、“手机版平顶山市导航系统”研发等工作。具有同类科研项目的研究基础。 项目的承担单位软件学院为项目的实施提供了大力的支持，提供了嵌入式系统实训室（拥有20台高端嵌入式试验箱）的硬件支持，为项目的顺利实施提供了重要保障。 项目的参与者中平能化集团八矿总办室副主任宋勇慧工程师为项目的实施提供了应用环境，为项目取得预期成果提供了企业支持。 综上所述，项目组已经具备了实施本项目的条件。

项目实施的经济、社会和环境预期效益

通过项目实施，将构建基于物联网技术的有线/无线信息化系统，包含人员、设备定位与管理系统、机车定位与管理系统、炸药流向与运输监控管理系统、物流信息化系统平台。 上述系统的研究与实现，能够为应用企业带来生产效率和安全保障的提高，能够节省人力资源和生产资源，带来可观的经济效益。 同时，项目的实施和成果的应用，也为应用企业的信息化建设提供强有力的技术支撑，能够极大地提升生产部门的社会效益。

项目实施的计划进度

本项目研究与实施的计划进度安排如下： 2011年3月～2011年6月：项目调研，查阅、分析、研究目前国内外物联网技术在煤矿生产建设中的应用情况的相关文献； 2011年7月～2011年10月：提出系统框架，根据技术方案对四个子系统的实现撰写系统详细设计方案； 2011年11月～2012年1月：实现危险品流向与运输监控子系统的前台设计与制作、数据库设计与制作、移动终端的开发与应用。 2012年2月～2012年3月：项目组撰写研究报告，整理提交相关研究成果。

项目经费概算

| 经费来源 |  | 经费支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 数额（万元） | 科 目 | 数额（万元） |
| 申请学院资助 | 0.6 | 材料费 | 0.2 |
| 单位自筹 | 0.4 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2 |
| 其它 |  | 劳务费 | 0.1 |
|  |  | 专家咨询费 | 0.2 |
|  |  | 管理费 | 0.1 |
|  |  | 其他 | 0.2 |
| 合 计 | 1 | 合 计 | 1 |

申报单位意见：

同意申报。

负责人： （签章）

年 月 日

教科研处意见：

负责人（签字）：

年 月 日

专家委员会意见：

专家委员会主任（签字）：

年 月 日

物联网技术在煤矿生产信息化中的应用研究

论证报告

项目组

2011/3/30

《物联网技术在煤矿生产信息化中的应用研究》

项目研究可行性论证报告

- 一、项目主要研究开发和产业化内容

1、项目研究的目的、意义和国内外技术现状

我国煤95%以上是井工开采，煤炭赋存条件差、开采深度深、瓦斯、煤尘、水灾、火灾、冲击地压、地热等困扰着煤炭工业的健康发展，煤炭行业即是国家能源的主要支柱，也一直是我国工矿企业中的高危行业。

（1）煤矿井下空间狭窄、巷道复杂、环境恶劣，却集中了供电、运输、通风、排水、采掘、支护等大量的大型机电设备。

（2）煤炭开采面临的是移动的生产环境，大量的设备需要跟随采掘的进度搬迁，煤炭企业的设备管理与运维水平普遍较低，导致效率低下，设备、材料损耗浪费现象严重，设备的定位与管理在煤矿企业目前是个空白。

（3）煤矿在生产中使用大量的机车，我国煤矿机车定位主要以有线通信方式为主，对于有轨机车，目前采用最多的是定位继电器＋有线通信的方式的实现，由于技术、成本与现场安装环境的限制，定位继电器无法高密度大量安装，所以只能在道岔、车站等少数关键位置实现定位，机车运行途中的精确定位无法实现；对于矿区井上、井下的汽车，目前还没有成熟可靠的定位与管理系统。

（4）在炸药的管理与使用方面，煤矿企业在日常的持续生产中需要大量使用炸药，许多恶性矿难的发生都与炸药的使用与管理的不当有关。而现有的炸药管理工作在煤炭企业内部还处于比较初级的登记领用状态，矿区内炸药运载车辆、火工人员下井放炮等均没有相应的管理技术手段。

（5）减员增效是煤炭企业提升安全生产管理水平的一个重要目标与手段，在移动的生产环境中，在人员少、距离长的井下巷道环境中在这种环境下实现减员增效，对煤矿井下通信系统的保障提出了更高的要求。

（6）煤矿安全规程里大量的规程都涉及人、设备、运输工具与作业流程的协同操作，而对于规程的执行目前主要靠制度与人的自觉性，缺乏有效的监控技术手段。

（7）煤矿井下发生事故后，地面与井下人员的信息沟通不及时，地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况，一旦煤矿事故发生，抢险救灾、安全救护的效率低，搜救效果差。因此井下人数不详、被困人员位置不清、通信不畅是灾后应急救援急需解决的问题。

近年来，随着国家对煤矿安全生产措施的抓紧与落实，许多矿井安装了井下人员定位系统、设备点检系统、无线通信系统等，但普遍存在的问题：一是各系统功能单一、系统间相互隔离，在生产与安全管理上无法实现效能的最大化，系统间的协同作用难以发挥，与企业实际的生产与安全管理的融合度差，系统沦为“孤岛”乃至成为摆设或“参观工程”；二是系统还不够完善或存在空白，如机车定位系统、设备定位系统、矿区内的炸药运输与管理系统等；三是目前的这些系统还不具备冗灾与应急通信功能。

物联网是将各种信息传感设备，如二维码、射频识别（RFID）、全球定位系统（GPS）等装置与网络结合起来，从而给物体赋予智能，实现人与物、物与物的相互间的沟通和对话，实现智能的管理。物联网技术与理念的推广对提升我国煤炭企业的物流与安全生产管理水平具有重要的意义。煤炭行业的特殊性，使其不但具备“物联网”的实施条件与需求，还具备人员定位的条件，煤矿井下人员定位系统已成为行业强制标准正在逐步实施，将物的定位与人的定位相结合，辅助以通信系统，与生产系统相协同，应用于煤矿企业的安全生产管理，是物联网技术在煤炭企业安全生产工作中创新应用的核心。

云计算、物联网和智慧地球等颇具前瞻性的概念，在某种程度上打破了我们原来对系统、技术及应用的固有看法。在我国这样一个产煤大国，安全与生产的矛盾一直困扰着行业的健康发展，“智慧矿山”理念的提出，将智能生产、智能安全、智能物流相协同，将人、设备与环境相融合，将上下级主管单位相融合，将矿山与城市相融合，以求创造一个安全、高效、智慧的矿山。本项目的研究与实施，将为集团公司的信息化建设提供重要的研究依据，项目的研究成果也将为今后的“数字化矿山”建设提供必要的参考信息。

2、项目研究主要内容、技术水平和指标

根据煤炭企业生产管理需求与现状，将系统业务分为人员定位与管理、设备定位与管理、车辆/机车的定位与管理、危险品流向与运输监控与管理四个子系统，以物流与安全生产综合管理系统平台为核心，以无线/有线一体化调度通信系统、视频监控系统、应急通信系统为辅助通信系统，与安全监测监控系统、综合自动化等系统相结合。

实施方案：

（1）组建项目研究团队，制订项目实施计划；

（2）查阅、分析、研究目前国内外物联网技术在煤矿生产建设中的应用情况的相关文献；

（3）提出系统框架，根据技术方案对四个子系统的实现撰写系统详细设计方案。

（4）实现子系统的前台设计与制作、数据库设计与制作、移动终端的开发与应用。

（5）项目组整理提交相关研究成果。

- 系统架构

- 技术经济指标

通过项目实施，将构建基于物联网技术的有线/无线信息化系统，包含人员、设备定位与管理系统、机车定位与管理系统、炸药流向与运输监控管理系统、物流信息化系统平台。

项目的研究成果计划在中平能化集团八矿试点推行。

通过项目的研究与实施，将大幅提供试点单位的生产效率和安全系数，对于集团公司的安全生产做出积极贡献。

3、项目实施的总体目标

通过项目实施，将构建基于物联网技术的有线/无线信息化系统，包含人员、设备定位与管理系统、机车定位与管理系统、炸药流向与运输监控管理系统、物流信息化系统平台。

4、项目研究技术方案

（1）人员、设备定位与管理系统

人员定位系统由主要标识卡、读卡器、网络传输系统、上位机与系统软件组成，标识卡由个人佩带，目前国内的煤炭企业大都已经安装了人员定位系统，可以接入到物流信息化系统管理平台，设备定位与管理系统与人员定位与系统相同，共用读卡器、网络传输系统、上位机与系统数据库软件，以标识卡的不同分组来区分人与设备，标识卡悬挂或粘贴在设备上。

（2）机车定位与管理系统

目前我国煤矿井下机车定位主要以有线通信方式为主，对于有轨机车，目前采用最多的是定位继电器＋有线通信的方式的实现，由于技术、成本与现场安装环境的限制，定位继电器无法高密度大量安装，所以只能在道岔、车站等少数关键位置实现定位，机车运行途中的精确定位无法实现；近年来有些使用WiFi 或Zigbee 技术进行定位的尝试，但由于这些定位技术的核心为基于对无线信号场强相对强弱的分析来实现定位，由于煤矿井下的特殊性，定位环境为链型的封闭巷道环境，难以象地面一样通过对多基准点的无线信号场强的测量与计算获得精确的定位，被定位物体在一个地点只能探测到1～2 个基准点，现场环境中的遮挡、环境中的移动物体与电磁干扰导致定位精度很差，对移动机车的定位精度非常低。

（3）炸药流向与运输监控管理系统

炸药流向管理系统采用二维码识别与管理技术，二维码由于成本低廉，同样适用于企业对低值设备或材料的日常管理。炸药流向管理以煤矿企业从公安部门取得炸药为起始点，由煤矿企业为领到的炸药加贴二维码标签并进行相应后续领用、运输、下井等流程的管理至炸药按规程使用完毕。炸药的流向管理与人员定位系统可以协同工作，管理炸药的出入库、领用；领用人员的身份鉴别；使用炸药的火工人员的运行轨迹；放炮时间点危险区域内人员、车辆隔离等工作，实现安全生产管理的功能。矿区内炸药运输车辆管理系统采用具备GPS 定位、Wi-Fi 传输功能的车载DVR系统实现，可以实时监控与记录炸药运输车辆的位置、工况、运输物品及驾驶人员的视频，也即通常意义上的“黑匣子”。

（4）物流信息化系统平台

物流信息化系统平台通过对物流、人流、车流、危险品过程数据的集成、加工处理，在安全生产管理和实时过程控制之间架起一座桥梁，达到两者之间的信息交换和紧密集成。在关系数据库系统基础上，实现各应用系统的集成、管理和信息共享、交互。通过该平台可以将企业分散的物流、人流、危险品等各子系统实现有机的整合，增加监测监控、告警、存储、分发、业务流程管理、协同作业管理、统计报表、数据分析等附加功能，实现多级、分层、实时以及任意位置的监控与管理。

5、项目实施绩效预测

通过项目实施，将构建基于物联网技术的有线/无线信息化系统，包含人员、设备定位与管理系统、机车定位与管理系统、炸药流向与运输监控管理系统、物流信息化系统平台。

上述系统的研究与实现，能够为应用企业带来生产效率和安全保障的提高，能够节省人力资源和生产资源，带来可观的经济效益。

同时，项目的实施和成果的应用，也为应用企业的信息化建设提供强有力的技术支撑，能够极大地提升生产部门的社会效益。

6、项目经费筹措和使用

| 经费来源 |  | 经费支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 数额（万元） | 科 目 | 数额（万元） |
| 申请学院资助 | 0.6 | 材料费 | 0.2 |
| 单位自筹 | 0.4 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2 |
| 其它 |  | 劳务费 | 0.1 |
|  |  | 专家咨询费 | 0.2 |
|  |  | 管理费 | 0.1 |
|  |  | 其他 | 0.2 |
| 合 计 | 1 | 合 计 | 1 |

- 二、申报单位情况

1、名称、联系人员等基本情况

申报单位名称：软件学院

联系人：吴延昌

学历：研究生

职称/职务：讲师/软件学院副院长。

2、研究开发能力和条件

参与学院“国家示范性高等职业院校建设研究与实践”项目，获平煤集团2007年度科技进步一等奖。

作为项目经理，申报并承担了教育部“双百论坛”官方网站的制作任务，被大会授予“最佳实训效果奖”。

作为课程负责人，建设院级精品课程1门；并参与国家级、省级精品课程建设，负责申报书的撰写及网站建设工作。

作为主持人负责的学院重点项目“基于工作过程的嵌入式应用与开发课程改革”荣获2008年度学院科技进步二等奖。

作为主编在高等教育出版社出版的《嵌入式应用与开发》教材获2008年度学院著作教材一等奖。

作为主持人负责学院重点项目“基于CDIO理念的教学管理模式改革研究与实践”。

3、获得的成就或奖励

2007年以来，先后荣获学院先进职工、青年岗位能手、教学改革成果奖等荣誉，荣获学院优秀教师、教科研工作先进个人、先进职工、文明教师、教学改革成就奖、课程设计大赛特等奖等荣誉和奖励。

4、承担项目的优势和不足

软件学院及项目组成员高度重视项目的申报工作，针对项目的申报及可行性、必要性开展了多项调研活动和前期论证工作。项目组成员具有雄厚的专业技能和丰富的项目研究与实施经验。存在的不足主要表现在现有科研积累不足，经费不足等。

- 三、项目实施方案

1、项目实施技术路线

（1）组建项目研究团队，制订项目实施计划；

（2）查阅、分析、研究目前国内外物联网技术在煤矿生产建设中的应用情况的相关文献；

（3）提出系统框架，根据技术方案对四个子系统的实现撰写系统详细设计方案。

（4）实现子系统的前台设计与制作、数据库设计与制作、移动终端的开发与应用。

（5）项目组整理提交相关研究成果。

2、项目分阶段实施内容和具体目标以及年度进展计划

2011年3月～2011年6月：项目调研，查阅、分析、研究目前国内外物联网技术在煤矿生产建设中的应用情况的相关文献；

2011年7月～2011年10月：提出系统框架，根据技术方案对四个子系统的实现撰写系统详细设计方案；

2011年11月～2012年1月：实现危险品流向与运输监控子系统的前台设计与制作、数据库设计与制作、移动终端的开发与应用。

2012年2月～2012年3月：项目组撰写研究报告，整理提交相关研究成果。

3、项目实施的保障措施

本项目的研究团队具有丰富的项目实践经验，技术实力雄厚、年龄、专业布局合理，既有学院擅长理论研究的专业人员，又有应用企业的工程师、管理人员参与，具有开展项目研究和实践的科研团队条件。

项目主持人具有在物联网技术、普适计算和嵌入式计算领域的研究基础，并在校内主持过“手机版校园漫游系统”、“手机版平顶山市导航系统”研发等工作。具有同类科研项目的研究基础。

项目的承担单位软件学院为项目的实施提供了大力的支持，提供了嵌入式系统实训室（拥有20台高端嵌入式试验箱）的硬件支持，为项目的顺利实施提供了重要保障。

4、项目产业化或应用措施

项目的参与者中平能化集团八矿总办室宋勇慧工程师为项目的实施提供了应用环境，为项目取得预期成果提供了企业资助。

5、项目经费预算及用途

| 经费来源 |  | 经费支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 数额（万元） | 科 目 | 数额（万元） |
| 申请学院资助 | 0.6 | 材料费 | 0.2 |
| 单位自筹 | 0.4 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2 |
| 其它 |  | 劳务费 | 0.1 |
|  |  | 专家咨询费 | 0.2 |
|  |  | 管理费 | 0.1 |
|  |  | 其他 | 0.2 |
| 合 计 | 1 | 合 计 | 1 |

- 四、编制说明

1、编制单位名称、地址、联系人、联系电话等基本情况

编制单位名称：软件学院

地址：平顶山市水库路3号院

联系人：吴延昌

联系电话：13525392970

2、编制人员姓名、年龄、专业、工作单位、职务职称等基本情况

姓名：吴延昌

年龄：30

专业：计算机应用

工作单位：软件学院

职务：软件学院副院长

职称：讲师